Ornontowice, 06.09.2010 r.

WKW.SG-0913/6/10

# PROTOKÓŁ KONTROLI

Egz. nr .......

- Temat kontroli.

Kontrola prawidłowości dokonywania wydatków w 2009 roku, w tym udzielania zamówień publicznych i zawierania umów w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice.

- Rodzaj kontroli.

Kontrola problemowa.

- Oznaczenie jednostki kontrolowanej.

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy (dalej ZGZG)

ul. Żabik 9

43 – 178 Ornontowice

- Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej.

Działalnością ZGZG kieruje od dnia 01.04.2003r. Pan Jerzy Jarosz p.o. Kierownika Zakładu (Zarządzenie Nr 22/03 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: powierzenia Panu Jerzemu Jarosz pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy). Działa jednoosobowo w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy               o samorządzie gminnym w drodze zarządzenia nr 41/07 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27.04.2007r. w/s udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Jarosz p.o. kierownika Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Zakładu.

Zakres pełnomocnictwa:

- składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych – zaciąganie zobowiązań przez zlecanie robót, dokonywanie zakupów, zlecanie wykonania usług itp. do kwoty nie większej niż                    60 tys. EURO,

- składanie oświadczeń woli w sprawach wynajmowania lokali użytkowych i mieszkalnych.

- Imię, nazwisko kontrolującego.

Grzegorz Szymański wykonujący czynności kontrolne w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Ornontowice nr WWO.0113-21/10 z dnia 28.06.2010r.

- Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

01.07.2010r. – 15.07.2010r.

## Zakres przedmiotowy kontroli.

Wydatki ZGZG w 2009 roku w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice     – zgodność ich dokonywania z obowiązującymi przepisami, i wewnętrznymi procedurami.

- Okres objęty kontrolą.

01.01.2009r. – 31.12.2009r.

- Ustalenia dokonane w toku kontroli.

A. Organizacja ZGZG.

1. ZGZG utworzono na mocy uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr LII/246/98 z 17.06.1998r.                w formie zakładu budżetowego. Przekształcenie w jednostkę budżetową nastąpiło na podstawie uchwały RG Ornontowice Nr XLIV/239/2001 z 12.07.2001r. z mocą od 01.08.2001r.

Podstawy działania i organizacji ZGZG:

- statut przyjęty uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XX/122/04 z dnia 25.03.2004r. zmieniony uchwałą nr XXXII/235/08 z dnia 17.12.2008r.

- Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Kierownika ZGZG zarządzeniem wewnętrznym nr 1/2005 z dnia 31.01.2005r.

Przedmiotem działalności statutowej ZGZG jest realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki lokalowej, a w szczególności:

- zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,

- prowadzenie remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,

- realizacja polityki mieszkaniowej gminy.

Regulamin organizacyjny określa zadania i strukturę organizacyjną ZGZG, strukturę podległości służbowej, zakres zadań realizowanych przez pracowników poszczególnych Działów Zakładu, zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika zakładu. Ponadto każdemu pracownikowi Kierownik ZGZG ustalił pisemnie szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności służbowej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości Kierownik ZGZG ustalił zarządzeniem                 nr 6/2005 z dnia 01.07.2005r. dokumentację przyjętych w Zakładzie zasad rachunkowości.

Powyższym aktem określono:

- zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont (załącznik nr 1 do zarządzenia),

- instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów (załącznik nr 2 do zarządzenia), którą określono m.in. wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz do ich zatwierdzania i wzory podpisów tych osób,

- klasyfikację dochodów i wydatków ZGZG (załącznik nr 3 do zarządzenia),

- instrukcję w/s przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych (załącznik nr 4 do zarządzenia),

- instrukcję w/s prowadzenia sprawozdawczości (załącznik nr 5 do zarządzenia),

- instrukcję ewidencji środków trwałych i ich umorzenia (załącznik nr 6 do zarządzenia),

- instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych (załącznik nr 7 do zarządzenia).

Rachunkowość ZGZG prowadzona jest przy użyciu komputera z wykorzystaniem oprogramowania finansowo-księgowego YUMA 5.53. Instrukcja obsługi w/w programu załączona jest do zarządzenia w/s zasad rachunkowości w ZGZG.

B.  Wybrane wydatki poniesione w 2009 roku w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice..

Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-28S z wykonania planu wydatków Zakładu za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. ustalono ich wysokość w kwocie 1.159.017,47 zł.

Najwyższe wydatki dokonane zostały w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków:

- § 4260 – zakup energii – 438.795,83 zł.,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 183.036,84 zł.,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 155.152,15 zł.,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 139.086,11 zł.,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 136.263,90 zł.

Najważniejsze zrealizowane przez Zakład w roku 2009 przedsięwzięcia w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu nieruchomosci Gminy Ornontowice to:

- przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Żabik 11 i 13,

- wymiana okien na klatkach schodowych budynków przy ul. Żabik 9, 11 i 13,

- zlecenie wykonania przeglądu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach przy ul. Żabik 9, 11 i 13,

- wymiana spustów deszczowych w poddaszu budynków przy ul. Żabik 9, 11 i 13 wraz                      z odpowietrzeniem poddasza w budynkach Żabik 11 i 13,

- kompleksowa wymiana rur kanalizacyjnych na odcinku od budynku przy ul. Żabik 13                  do budynku przy ul. Żabik 9,

- uszczelnienie fragmentu połaci dachowej budynku Żabik 9 wraz z usunięciem przecieku wokół komina oraz pokrycie papą części połaci dachowej budynku Żabik 13.

Kontroli poddano dokumentację dot. zlecenia wykonania następujących prac z zakresu utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Tryb udzielenia zamówienia/sposób wyłonienia wykonawcy | Nr i data umowy | Wynagrodzenie wykonawcy wg umowy (brutto), sposób ustalenia jego wysokości | Wykonawca | Termin wykonania prac: 1. wg umowy 2. rzeczywisty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont instalacji wod.-kan. i c.o. w pomieszczeniu adaptowanym na lokal mieszkalny przy ul. Żabik 11 - parter | Art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, | ZWZGZG.MC/342/1/09 z dnia 02.03.2009r. | 10.315,59 zł. - na podstawie kosztorysu wykonawcy zweryfikowanego przez zamawiającego | Firma Usługowa „DO-JAZD” - Usługi Wod.-Kan., Gaz. i C.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej | 1. od 02.03.2009r. do 09.03.2009r. 2. 09.03.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego |
| 2. | Remont instalacji wod.-kan. i c.o. w pomieszczeniu adaptowanym na lokal mieszkalny przy ul. Żabik 13 - parter | Art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, | ZWZGZG.MC/342/2/09 z dnia 23.06.2009r. | 10.232,07 zł. - na podstawie kosztorysu wykonawcy zweryfikowanego przez zamawiającego | Firma Usługowa „DO-JAZD” - Usługi Wod.-Kan., Gaz. i C.O. z siedzibą w Rudzie Śląskiej | 1. od 23.06.2009r. do 21.07.2009r. 2. 21.07.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego |
| 3. | Wymiana rur kanalizacji zewnętrznej na odcinku od budynku przy ul. Żabik 13 do budynku przy ul. Żabik 9 | Art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, | ZWZGZG.MC/342/5/09 z dnia 02.11.2009r. | 34.997,00 zł. - na podstawie kosztorysu wykonawcy zweryfikowanego przez zamawiającego | Firma Usługowa MANOR z siedzibą w Rudzie Śląskiej | 1. od 02.11.2009r. do 09.11.2009r. 2. 09.11.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego |
| 4. | Wymiana okien na klatce schodowej w budynkach przy ul. Żabik 11 i 13 | Art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, | ZWZGZG.MC/342/6/09 z dnia 16.11.2009r. | 27.569,63 zł. - na podstawie kosztorysu wykonawcy zweryfikowanego przez zamawiającego | Zakład Usługowo – Wielobranżowy „FIFBUD” z siedzibą w Orzeszu – Jaśkowicach | 1. od 16.11.2009r. do 27.11.2009r. 2. 27.11.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego |
| 5. | Przebudowa wewnętrznych linii zasilajacych (instalacji elektrycznej) w budynku przy ul. Żabik 13 | Przetarg nieograniczony, zastosowano kryterium najniższej ceny. Wartość zamówienia na kwotę 113.940,12 zł oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez kierownika ZGZG. | Umowę zawarto w dniu 27.10.2009r. | 63.851,57 zł – zgodnie ze złożoną ofertą | Z.R.B. Robót Instalacyjnych „KRIS-DAR” S.C. Urbanik Krystian i Dariusz z siedzibą w Pilchowicach | 1. od 27.10.2009r. do 28.12.2009r. (wg SIWZ termin wykonania miał wynosić 2 miesiące, a więc w umowie termin końcowy realizacji zadania powinien być oznaczony na dzień 27.12.2009r.) 2. 22.12.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego, na podstawie którego zobowiązano wykonawcę do dokonanie poprawek w terminie do 28.12.2009r. |
| 6. | Przebudowa wewnętrznych linii zasilajacych (instalacji elektrycznej) w budynku przy ul. Żabik 11 | Przetarg nieograniczony, zastosowano kryterium najniższej ceny. Wartość zamówienia na kwotę 113.940,12 zł oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez kierownika ZGZG. | Umowę zawarto w dniu 25.06.2009r. | 49.843,84 zł. - zgodnie ze złożoną ofertą | KAMPT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach | 1.od 25.06.2009r. do 24.08.2009r. Aneksem do umowy nr 1 z dnia 21.08.2009r. wydłużono termin zakończenia prac do 23.10.2009r. ze względu na brak możliwości wejścia do wszystkich mieszkań i doprowadzenia do nich instalacji elektrycznej z powodu trwającego sezonu urlopowego 2. 23.10.2009r. - spisano protokół odbioru końcowego. |

Po zapoznaniu się z dokumentacją dot. zlecenia wykonania w/w robót stwierdzono, co następuje:

- wskazane wydatki dokonane zostały w sposób celowy, tj. zgodny z planem finansowym                i w zakresie realizacji statuowych zadań Zakładu,

- zamówień publicznych udzielono zgodnie z przepisami o zamówienach publicznych,

- dokumentacja postępowań prowadzona była w sposób kompletny i z należytą starannością.

Ponadto kontrolujący zwraca uwagę, że:

- termin wykonania przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach Żabik 11 i Żabik 13 został określony w umowach w sposób nieodpowiadający terminowi określonemu w SIWZ –                    w specyfikacji termin ten określono na 2 miesiące od dnia zawarcia umowy, przy czym                                 wg art. 112 Kodeksu cywilnego – jeżeli termin oznaczony jest w miesiącach to kończy                                się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu                              (nie przyjmuje się tu reguły, że 1 miesiąc = 30 dni). Oznacza to, że jeżeli umowę zawarto                    25 czerwca, to termin dwumiesięczny upływa z dniem 25 sierpnia, a nie 24 sierpnia,                               a jeżeli umowę zawarto 27 października, to termin ten upływa z dniem 27 grudnia,                             a nie 28 grudnia.

- nie zachowano kopert, w których przysłano oferty, na których powinna być odnotowana             (do celów dowodowych) data i godzina wpływu oferty (za pomocą pieczęci wpływu z podpisem pracownika zamawiającego).

W związku z powyższym zaleca się:

- ustalać w umowach w sprawach zamówień publicznych termin realizacji zadań w sposób odpowiadający specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności mając               na uwadze przepisy kodeksu cywilnego regulujące zasady obliczania terminów,

- przechowywać do celów dowodowych wraz z dokumentacją przetargową koperty,                    w których przysłano oferty z potwierdzeniem na nich daty i godziny wpływu do zamawiającego (za pomocą pieczęci wpływu z podpisem pracownika zamawiającego).

Kontrolujący przypomina róznież, aby w zakresie zamówień o wartości do 14 tys. Euro                    w każdym przypadku udokumentować fakt dokonania rozeznania rynkowego przed udzieleniem takiego zamówienia. Rozeznania rynku w zakresie możliwych do uzyskania cen dot. danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej ma na celu zapewnienie, że wybrana oferta - zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych - będzie najkorzystniejsza zarówno z punktu widzenia ceny,             jak i efektywności (najkorzystniejszego stosunku jakości do ceny). Fakt dokonania takiego rozeznania może być udokumentowany np. za pomocą notatki z telefonicznego rozeznania cen lub wydruku oficjalnego cennika danego wykonawcy.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia Wójtowi Gminy Ornontowice pisemnych wyjaśnień co do ustaleń zawartych w niniejszym Protokole w terminie 3 dni od dnia jego podpisania.

Protokół niniejszy liczący 5 zaparafowanych stron sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i przed podpisaniem odczytano. Egzemplarz nr 1 wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Ornontowice, dnia 06.09.2010 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej						Kontrolujący

.........................................						  .............................................